| แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประมาณราคา โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคสล.ถนนสายสี่แยกนอกท่า - โรงเรียนวัดพรหมโลก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เจ้าของ เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | งานขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติก |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | งานตัดผิวจราจรเดิม | 300 | เมตร | - | - | 25 | 7,500 | 7,500 |  |
| 2 | งานดินคันทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ขุด - ขน | 135 | ลบ.ม. | 46 | 6,210 |  | - | 6,210 | รวมค่าแรง |
| 3 | งานพื้นทางหินคลุก |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | - หินคลุก | 68 | ลบ.ม. | 371 | 25,228 |  | - | 25,228 |  |
|  | - บดทับ | 68 | ลบ.ม. | - | - | 81 | 5,508 | 5,508 |  |
| 4 | งาน Prime Coat | 450 | ตร.ม. | 35 | 15,750 |  | - | 15,750 | รวมค่าแรง |
| 5 | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. | 450 | ตร.ม. | 297 | 133,650 |  | - | 133,650 |  |
| 6 | งานระบายน้ำ |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | - ช่องระบายน้ำ | 60 | จุด | 500 | 30,000 | 10 | 600 | 30,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 224,446 |  |
|  | งานขยายผิวจราจรคอนกรีต |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 1 | ขุด - ขน พื้นทางหินคลุก | 66 | ลบ.ม. | 63 | 4,158 |  | - | 4,158 |  |
| 2 | ทรายปรับระดับ | 17 | ลบ.ม. | 250 | 4,250 | 64 | 1,088 | 5,338 |  |
| 3 | ไม้แบบ | 24 | ตร.ม. | - | - | 103 | 2,472 | 2,472 |  |
|  | - ไม้เคร่า | 15 | ลบ.ฟ. | 380 | 5,700 |  | - | 5,700 |  |
| 4 | คอนกรีต 240 ksc | 50 | ลบ.ม. | 1,850 | 92,500 | 245 | 12,250 | 104,750 |  |
| 5 | เหล็ก wire mesh Ø 3.8 มม. | 331 | ตร.ม. | 40 | 13,240 | 5 | 1,655 | 14,895 |  |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย |  |  |  |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
| 6 | เหล็ก RB Ø 15 มม. | 0.12 | ตัน | 20,186 | 2,422 | 2,800 | 336 | 2,758 |  |
| 7 | แอสฟัลท์หยอด Joint | 30 | ลิตร | 35 | 1,050 | 20 | 600 | 1,650 |  |
| 8 | โฟม | 10 | แผ่น | 30 | 300 | 10 | 100 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 142,121 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 366,567 |  |